УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 13 червня  2023  року          Вінниця                                  № 50

Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального   господарства   України   від   10  грудня   2008   року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального  періоду»,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення військового стану в Україні» на виконання наказу  Начальника  обласної військової адміністрації від 30 травня 2023 року № 765 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років (далі – План заходів).

1.2. Склад районної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та його стабільного проходження.

1.3. Форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.

1.4. Звіт про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 років у територіальних громадах району.

2. Структурним підрозділам районної військової адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад інформувати відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації:

2.1. Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2.2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років, згідно із вказаними у підпункті 1.3 пункту 1 цього наказу формами звітності, станом на 8 та 18 число кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2023 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Володимира Цвігуна.

Начальник районної військової

адміністрації                                                                                   Віталій  УРДЗІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

___________2023року  №_____

С К Л А Д

районної комісії з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу

та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2023-2024 років та його стабільного проходження

| ЦВІГУН Володимир Вікторович | - | заступник начальника районної військової адміністрації, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| БЕРЕГУЛЯК Євгеній Валерійович | - | начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації, секретар комісії |
| ДРЕВИНСЬКИЙ Валентин Іванович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| КУЛІДА Жанна Олександрівна | - | начальник управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації |
| КОНДРАТЮК Олег Дмитрович | - | начальник філії “Вінницька ДЕД” ДП “Вінницький Облавтодор” ВАТ “ДАК” Автомобільні дороги України” (за згодою) |
| МЕЛЬНИК Наталія Богданівна | - | начальник фінансового управління районної військової адміністрації |
| МІСЮРА Андрій Володимирович | - | начальник Вінницького районного управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| ПРОДАНЕЦЬ Людмила Михайлівна | - | начальник відділу гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |

| Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |  | Євгеній БЕРЕГУЛЯК |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

______________2023 року  №_____

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об'єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Проданець Л.М.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.); Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Місюра А.В.); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 15 червня 2023 року |
| 2 | Утворити районну комісію для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років та його стабільним проходженням | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 15 червня 2023 року |
| 3 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років на засіданні комісії районної військової адміністрації з визначенням заходів, які потребують вирішення | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (Древинський В.І.); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 30 серпня 2023 року |
| 4 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; проведення ремонту обладнання електроустановок; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Проданець Л.М.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.); Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Місюра А.В.) | До 30 серпня 2023 року |
| 5 | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах району | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 6 | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Місюра А.В.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Проданець Л.М.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.) | До 30 вересня 2023 року |
| 7 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2023-2024 років з подальшим їх погодженням з управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженням спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001 | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (Древинський В.І.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 вересня 2023 року |
| 8 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 9 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної військової адміністрації (Поліщук Л.П.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.) | До 30 вересня 2023 року |
| 10 | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної військової адміністрації (Поліщук Л.П.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.) | До 02 листопада 2023 року |
| 11 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 02 листопада 2023 року |
| 12 | Уточнити плани взаємодії з Вінницьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Вінницькій області з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимових робіт | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 01 вересня 2023 року |
| 13 | Розробити та затвердити план взаємодії з Вінницьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Вінницькій області на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 01 вересня 2023року |
| 14 | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги» | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 15 червня 2023 року |
| 15 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії до забезпечення 100% показників | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 16 | Активізувати роботу з оптимізації та планування тепло-постачання, розроблення та реалізації схем теплопостачання міст та інших населених пунктів, строк дії яких має бути не менше 5-7 років на основі оптимального поєднання централізованих та автономних систем теплопостачання | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 17 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 18 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2023-2024 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 серпня 2023 року |
| 19 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 20 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 вересня 2023 року |
| 21 | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2023-2024 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2023 року |
| 22 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2023 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами водопровідними-каналізаційного господарства | До 02 листопада 2023 року |
| 23 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | Після припинення воєнного стану в Україні |
| 24 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 серпня 2023 року |
| 25 | Підготовити звіти про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022-2023 році у територіальних громадах та інформувати районну військову адміністрацію | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 13 червня 2023 року |
| 25 | Розробити проекти антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання, постачання електроенергії та зв’язку на 2023-2024 роки та надати їх районній військовій адміністрацій | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 15 червня 2023 року |
| 26 | Висвітлювати на веб-сайті райвійськадміністрації та на сайтах територіальних громад району інформацію про стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років | Відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату районної військової адміністрації (Будник К.О.); виконавчі комітети сільських та селищних рад | Протягом серпня – листопада 2023 року |

Начальник відділу

економічного розвитку та

інфраструктури управління

з питань правового забезпечення

та взаємодії з органами місцевого

самоврядування апарату

районної військової адміністрації                                                                                                          Євгеній БЕРЕГУЛЯК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

______________2023 року  №_____

Звіт

про виконання антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання

в опалювальному сезоні 2022–2023 років у територіальних громадах району

Ключові питання та показники, які мають відображатись у звіті:

1. Проведення моделювання можливої надзвичайної ситуації на підпорядкованій території та розрахунок можливих збитків на об’єктах соціальної, енергетичної та житлово-комунальної інфраструктури.

2. Спільно з підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями розробка та затвердження Антикризових планів реагування на випадок припинення газопостачання в опалювальному сезоні 2022–2023 років, з врахуванням методичних рекомендацій, затверджених наказом начальника обласної військової адміністрації від 27 червня 2022 року  № 846 (далі – Методика) та проведеного моделювання.

3. Формування переліку споживачів (фізичних та юридичних осіб) природного газу територіальними громадами, відповідно до пункту 3 розділу І Методики відповідно до Правил про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міненерго України від 02 листопада 2015 року № 686.

4. Кількість котелень на природному газі, які переоснащені (дооснащені) котлами на твердому/альтернативному паливі, напрямки та джерела фінансування (додаток 1).

5. Опрацювання спільно з АТ «Вінницяобленерго» питання щодо дефіциту основних електроенергетичних потужностей для можливості безперебійного електропостачання в умовах понижених температур при збільшеному навантаженні на мережу.

6. Кількість автономних/резервних джерел енергоживлення, які можуть бути застосовані у випадку обмеження газопостачання, проведення їх ревізії (додаток 2).

7. Проведення заміни внутрішньобудинкових мереж електропостачання та електрощитових, враховуючи результати обстежень, проведених відповідно до пункту 3 розділу ІІ Методики.

8. Здійснення закупівлі твердого палива у кількості, необхідній для стабільного проходження опалювального сезону по житловому фонду та соціальним закладам громади, і створення резервного запасу твердого палива, за умови відсутності газопостачання на підпорядкованій території (додаток 3).

9. Опрацювання питання щодо закупівлі побутових електрообігрівачів у кількості, визначеній відповідно до пункту 4 розділу ІІ Методики (додаток 4).

10. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо ощадливого та безпечного споживання енергетичних ресурсів.

11. Забезпечення скорочення споживання природного газу за усіма категоріями споживачів (юридичних та фізичних осіб) в обсягах не менше 10% від  минулорічного споживання.

12. Створення додаткових аварійно-рятувальних бригад із виданням відповідного розпорядчого документу, на усіх комунальних підприємствах громади, забезпечити їх запасом ремонтних та паливно-мастильних матеріалів.

13. Визначення кількості та місць встановлення мобільних пунктів обігріву на підпорядкованих територіях, забезпечення їх технічної готовності та запас паливно-мастильних матеріалів.

Начальник відділу

економічного розвитку та

інфраструктури управління

з питань правового забезпечення

та взаємодії з органами місцевого

самоврядування апарату

районної військової адміністрації                                                                                                          Євгеній БЕРЕГУЛЯК

Додаток 1

до звіту про виконання антикризових

планів реагування на випадок припинення

газопостачання в опалювальному сезоні

2022–2023 років у територіальних громадах

району

Інформація щодо котелень на природному газі, які переоснащені (дооснащені) котлами на твердому/альтернативному паливі

| Загальна кількість котелень на природному газі, од. | Кількість котелень, що дооснащені чи переоснащені на альтернативні види палива, од. | Потужність котелень, що дооснащені чи переоснащені на альтернативні види палива, МВт | Вказати вартість зазначених робіт, напрямки та джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |

_________________________

Додаток 2

до звіту про виконання антикризових

планів реагування на випадок припинення

газопостачання в опалювальному сезоні

2022–2023 років у територіальних громадах

району

Інформація щодо кількості автономних/резервних джерел енергоживлення по соціальним закладам, комунальних підприємствах, підприємствах теплокомуненерго та водопровідно-каналізаційного господарства територіальної громади

| Наявно автономних джерел живлення (генераторів) |  | Загальна кількість генераторів по кожному закладу, од. |  | Потужність генераторів по кожному закладу (зазначено скільки генераторів якої потужності), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 кВт |  | 10-30 кВт |  | 30-100 кВт |  | 100-300 кВт |  | 300-500 кВ | 500-700 кВт |  |  | 700-1000 кВт |  1000 кВт |
| Заклади соціальної сфери (охорони здоров’я, освіти, соцзахисту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З них у закладах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва закладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва закладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальні підприємства, об’єкти ЖКГ, підприємств ВКГ та ТКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З них у закладах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва закладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (назва закладу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________

Додаток 3

до звіту про виконання антикризових

планів реагування на випадок припинення

газопостачання в опалювальному сезоні

2022-2023 років у територіальних громадах

району

Інформація щодо твердого палива та/або вугілля по соціальним закладам громади

|  | Дрова | Вугілля | Інші види палива (вказати яке та у якій кількості) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреба в паливі на опалювальний сезон 2022/2023 року | м. куб | тон |  |
| Відсоток забезпечення паливом у опалювальному сезоні 2022-2023 року, відсотків | % | % | % |
| Створений резервний запас твердого палива в опалювальному сезоні 2022-2023 року | м. куб | тон |  |
| Сума коштів, витрачена на закупівлю твердого палива та/або вугілля в опалювальному сезоні 2022-2023 року | тис. грн | тис. грн | тис. грн |
| Залишки запасів палива з опалювального сезону 2022-2023 року | м. куб | тон |  |

Додаток 4

до звіту про виконання антикризових

планів реагування на випадок припинення

газопостачання в опалювальному сезоні

2022–2023 років у територіальних громадах

області

Інформація щодо закупівлі побутових електрообігрівачів для малозабезпечених та незахищених верств населення

| Потреба, од. | Закуплено, од. | Загальна вартість, тис. грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |

––––––––––––––––––––––––––––