УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

13 червня  2024  року                           Вінниця                                  № 65

Про підготовку підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-

енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах

осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», постанови Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198 «Про затвердження Правил користування тепловою енергією», наказу Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального   господарства   України   від   10  грудня   2008   року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального  періоду»,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, на виконання наказу  Начальника  обласної військової адміністрації від 24 травня 2024 року № 351 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років» та з метою забезпечення стабільної роботи підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років (далі – План заходів).

1.2. Склад районної комісії з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років та його стабільного проходження.

1.3. Форми звітності з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

2. Структурним підрозділам районної військової адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад інформувати відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації:

2.1. Про виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

2.2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, згідно із вказаними у підпункті 1.3 пункту 1 цього наказу формами звітності, станом на 12 та 27 число кожного місяця до їх остаточного виконання, але не пізніше 10 жовтня 2024 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Володимира Цвігуна.

Начальник районної військової

адміністрації                                                                                   Віталій  УРДЗІК

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

__________2024року  №_____

С К Л А Д

районної комісії з підготовки підприємств

житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу

та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2024-2025 років та його стабільного проходження

| ФУТУЙМАС Олена Василівна | - | заступник начальника районної військової адміністрації, голова комісії |
| --- | --- | --- |
| БЕРЕГУЛЯК Євгеній Валерійович | - | начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації, секретар комісії |
| ДРЕВИНСЬКИЙ Валентин Іванович | - | державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (за згодою) |
| КУЛІДА Жанна Олександрівна | - | начальник управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації |
| КОНДРАТЮК Олег Дмитрович | - | начальник філії “Вінницька ДЕД” ДП “Вінницький Облавтодор” ВАТ “ДАК” Автомобільні дороги України” (за згодою) |
| МЕЛЬНИК Наталія Богданівна | - | начальник фінансового управління районної військової адміністрації |
| ЛЕМЕЩУК Володимир Миколайович | - | начальник Вінницького районного управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) |
| ПІНЧУК Жанна Володимирівна | - | начальник відділу гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |

| Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації |  | Євгеній БЕРЕГУЛЯК |
| --- | --- | --- |

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника районної

військової адміністрації

______________2024 року  №_____

П Л А Н   З А Х О Д І В

з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів

соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати роботу об'єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району протягом осінньо-зимового періоду 2023-2024 років. За результатами проведеного аналізу розробити та затвердити комплексні плани заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Пінчук Ж.В.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.); Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Лемещук В.М.); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 14 червня 2024 року |
| 2 | Утворити районну комісію для контролю за ходом підготовки підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років та його стабільним проходженням | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 14 червня 2024 року |
| 3 | Розглянути питання щодо стану готовності підприємств, установ, організацій житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери району до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років на засіданні комісії районної військової адміністрації з визначенням заходів, які потребують вирішення | Відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (Древинський В.І.); виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 30 серпня 2024 року |
| 4 | Забезпечити контроль за виконанням на кожному підприємстві, установі, організації конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років, при цьому перевірити: виконання графіків планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування та споруд; проведення ремонту обладнання електроустановок; виконання в запланованих обсягах заходів щодо будівництва, модернізації та технічного переоснащення основного обладнання та мереж; дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством; дотримання правил експлуатації підвальних, підсобних, горищних приміщень житлових будинків та об’єктів соціальної сфери; дотримання у житлових будинках вимог техніки безпеки з експлуатації газового обладнання, приладів індивідуального опалення та димовентиляційних каналів; перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів; проведення заміни аварійних ділянок трубопроводів; укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом; оснащеність необхідними засобами індивідуального захисту; виконання ремонту та повірки засобів вимірювальної техніки; підготовку спеціалізованої авто техніки, доріг та посипочного матеріалу для безпечної експлуатації в умовах понижених температур | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Пінчук Ж.В.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.); Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Лемещук В.М.) | До 30 серпня 2024 року |
| 5 | Вжити заходів щодо впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на скорочення та/або заміщення споживання природного газу по теплопостачальних підприємствах та бюджетних закладах району | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 6 | Забезпечити повну готовність закладів соціального призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікарень, установ соціального захисту населення до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі, Вінницьке районне управління ГУ ДСНС України у Вінницькій області (Лемещук В.М.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); відділ гуманітарного розвитку управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Пінчук Ж.В.); управління праці та соціального захисту населення районної військової адміністрації (Куліда Ж.О.) | До 30 вересня 2024 року |
| 7 | Організувати роботу щодо оформлення актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період 2024-2025 років з подальшим їх погодженням з управлінням Державної інспекції енергетичного нагляду України у Вінницькій області, відповідно до правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженням спільним наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року № 1310/16001 | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; Управління Держенергонагляду у Вінницькій області (Древинський В.І.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 вересня 2024 року |
| 8 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх спеціалізованим підприємствам газового господарства, при цьому: попереджати власників (під розписку) про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; повідомляти спеціалізовані підприємства газового господарства про виявленні несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали, для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; застосовувати відповідні засоби впливу при виявленні самовільного втручання абонентів в систему газопостачання, систему димових та вентиляційних каналів тощо та інформувати спеціалізовані підприємства газового господарства про виявлені порушення; створити списки проблемних об’єктів (абонентів), котрі можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій та, при необхідності ініціювати питання щодо переведення цих абонентів з газових на електричні прилади | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 9 | Провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і механізмів), що можуть бути задіяними на очистці автодоріг від снігових заметів | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної військової адміністрації (Поліщук Л.П.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.) | До 30 вересня 2024 року |
| 10 | Опрацювати з підприємствами, установами, організаціями різних форми власності та підпорядкування питання щодо безоплатної передачі автодорожньої техніки для очистки доріг на період несприятливих погодних умов | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної військової адміністрації (Поліщук Л.П.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.) | До 02 листопада 2024 року |
| 11 | Організувати роботу, при необхідності, щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості їх залучення на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності регіону | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної військової адміністрації (Поліщук Л.П.); відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.); філія «Вінницька ДЕД» ДП «Вінницький Облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (Кондратюк О.Д.) | До 02 листопада 2024 року |
| 12 | Забезпечити готовність необхідних запасів паливно-мастильних, посипкових матеріалів та шанцевих механізмів (у тому числі лопат для прибирання снігу добровільними формуваннями при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій надзвичайної ситуації) для забезпечення життєдіяльності населених пунктів в особливих погодних умовах | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 02 листопада 2024 року |
| 13 | Уточнити плани взаємодії з Вінницьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Вінницькій області з надзвичайних ситуацій при виникненні спільних заходів під час ускладнення погодних умов характерних для осінньо-зимових робіт | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | До 01 вересня 2024 року |
| 14 | Розробити та затвердити план взаємодії з Вінницьким районним управлінням ГУ ДСНС України у Вінницькій області на випадок виникнення надзвичайної ситуації на об’єктах житлово-комунального господарства | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 серпня 2024року |
| 15 | Забезпечити організацію та проведення роз’яснювальної роботи серед підприємств житлово-комунальної галузі з метою обговорення практичних аспектів реалізації законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та «Про житлово-комунальні послуги» | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 14 червня 2024 року |
| 16 | Продовжити роботу щодо оснащення житлового фонду побудинковими приладами обліку холодної та гарячої води, приладами обліку та регуляторами температури теплової енергії | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 17 | Вжити заходів щодо погашення всіма категоріями споживачів незалежно від форми власності та відомчої належності заборгованості за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 18 | Визначити обсяги споживання комунальних послуг в осінньо-зимовому періоді 2024-2025 років установ і організацій, що фінансуються з різних рівнів бюджетів, забезпечити контроль за їх споживанням та своєчасним проведенням стовідсоткових розрахунків | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 серпня 2024 року |
| 19 | Вжити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості за отримані житлово-комунальні послуги (в першу чергу послуги з теплопостачання), посилити претензійно-позовну роботу із найбільшими боржниками | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 20 | Забезпечити контроль за своєчасним укладанням підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлею паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад; відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 вересня 2024 року |
| 21 | Забезпечити своєчасну заготівлю та складування у спеціально відведених місцях твердого та альтернативних видів палива з додержанням нормативів щодо вологості, відповідно до потреби на опалювальний сезон 2024-2025 років | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі | До 30 вересня 2024 року |
| 22 | Забезпечити виконання робіт з розвитку та реконструкції системи централізованого водопостачання та водовідведення, запланованих на 2024 рік на підпорядкованих територіях, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та залучених інвестиційних коштів | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами водопровідними-каналізаційного господарства | До 02 листопада 2024 року |
| 23 | Привести у відповідність до фактично обґрунтованих витрат тарифи на житлово-комунальні послуги, забезпечити їх своєчасне коригування, відповідно до змін цін на основні складові тарифів або передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на відшкодування виробникам послуг різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | Після припинення воєнного стану в Україні |
| 24 | Провести аналіз обсягів заборгованості із заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства, активізувати роботу щодо її погашення та забезпечити своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами житлово-комунальної галузі; відділ економічного розвитку та інфраструктури управління з питань правового забезпечення та взаємодії з органами місцевого самоврядування апарату районної військової адміністрації (Берегуляк Є.В.) | До 30 серпня 2024 року |
| 25 | Забезпечити технічне прикриття об’єктів систем централізованого водопостачання та водовідведення та технічне прикриття об’єктів систем централізованого теплопостачання | Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад спільно з підприємствами водопровідними-каналізаційного господарства | До 01 липня 2024 року |
| 26 | Висвітлювати на веб-сайті райвійськадміністрації та на сайтах територіальних громад району інформацію про стан підготовки житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | Відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату районної військової адміністрації (Баштова А.В.); виконавчі комітети сільських та селищних рад | Протягом серпня – листопада 2024 року |

Начальник відділу

економічного розвитку та

інфраструктури управління

з питань правового забезпечення

та взаємодії з органами місцевого

самоврядування апарату

районної військової адміністрації                                                                                                          Євгеній БЕРЕГУЛЯК