ДОДАТОК 1 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.10.2017 року № 638

І. ПАСПОРТ (загальна характеристика районної комплексної Програми енергозбереження Вінницького району на 2014-2017 роки)

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Вінницька районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 04.06.2014 року № 299 |
| 3 | Розробник програми | Управління економіки Вінницької райдержадміністрації |
| 4 | Співрозробники програми | Відділ освіти Вінницької райдержадміністрації, відділ культури та туризму Вінницької райдержадміністрації, КЗ «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради |
| 5 | Відповідальний виконавець програми | Управління економіки Вінницької райдержадміністрації, відділ освіти Вінницької райдержадміністрації, відділ культури та туризму Вінницької райдержадміністрації, КЗ «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради, Вінницька районна рада, сільські, селищні ради, об’єднанні територіальні громади |
| 6 | Учасники програми | КП «Саланг» Вінницької районної ради та КЗ «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради, Вінницька ЦРКЛ, відділ освіти Вінницької райдержадміністрації, відділ культури та туризму Вінницької райдержадміністрації, Вінницька районна рада, сільські, селищні ради, об’єднанні територіальні громади |
| 7 | Терміни реалізації програми | 2014-2017 р.р. |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8 | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Районний, сільські, селищні бюджети, бюджети ОТГ |
| 9 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього в тому числі | 65861,153 тис.грн |
| 9.1 | Коштів обласного бюджету | 176,5 тис.грн. |
| 9.2 | коштів районного бюджету: | 46890,945 тис.грн. |
| 9.3 | коштів інших джерел | 880,0 тис.грн. |

______________________________________

ДОДАТОК 2 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.10.2017 року № 638.

V. Ресурсне забезпечення районної комплексної Програми енергозбереження Вінницького району на 2014-2017 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 5737,6 | 15158,2 | 15107,7 | 29857,653 | 65861,153 |
| державний бюджет | 1021,0 | - | 1686,0 | 7878,608 | 10585,608 |
| обласний бюджет | - | - | 70,0 | 106,5 | 176,5 |
| районний бюджет | 3139,0 | 11010,1 | 12016,8 | 20725,045 | 46890,945 |
| кошти сільських та селищних рад | 1555,6 | 3290,1 | 1334,9 | 323,2 | 6503,8 |
| кошти об’єднаних територіальних громад | - | - | - | 824,3 | 824,3 |
| кошти не бюджетних джерел | 22,0 | 858,0 | - | - | 880,0 |

___________________________________

ДОДАТОК 3 до розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.10.2017 року № 638

VIIІ. Напрями діяльності і заходи районної комплексної Програми енергозбереження Вінницького району на 2014-2017 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис.грн., в тому числі: |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Впровадження альтернативних видів палива | Капітальний ремонт (реконструкція) котелень із встановленням твердопаливних котлів, які працюють на альтернативних видах палива | 2014-2017 р.р. | Відділи освіти Вінницької районної державної адміністрації, культури та туризму Вінницької районної державної адміністрації, КЗ «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Вінницької районної ради, сільські та селищні ради | Державний та Місцеві бюджети | 14307,1 | 3030,0 | 4227,6 | 2253,2 | 4796,3 | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст.№1 |  |  | Місцеві бюджети | 348,0 | 348,0 |  |  |  |  |
|  |  | Вінницько-Хутірський НВК СЗШ І-ІІІ ст..-ДНЗ |  |  | Районний бюджет Державний бюджет | 399,7 50,7 349,0 | 399,7 50,7 349,0 |  |  |  |  |
|  |  | Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 872,6 | 20,6 | 852,0 |  |  |  |
|  |  | Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети: районний бюджет сільський бюджет | 1180,6 820,6 360,0 | 20,6 20,6 | 1160,0 800,0 360,0 |  |  |  |
|  |  | Прибузька СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети: районний бюджет сільський бюджет | 1032,2 802,2 230,0 | 36,6 36,6 | 995,6 765,6 230,0 |  |  |  |
|  |  | Побережненська СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет Державний бюджет | 389,8 49,8 340,0 | 389,8 49,8 340,0 |  |  |  |  |
|  |  | Малокрушлинецька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 1044,5 | 21,6 |  |  | 1022,9 |  |
|  |  | Некрасовська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет Державний бюджет | 381,1 49,1 332,0 | 381,1 49,1 332,0 |  |  |  |  |
|  |  | НВЗ: «ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей смт.Стрижавка» |  |  | Місцеві бюджети | 1982,2 | 850,0 |  |  | 1132,2 |  |
|  |  | Стрижавська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 1195,8 | 35,8 | 1160,0 |  |  |  |
|  |  | Якушинецька СЗШ І-ІІІ ст.-гімназія |  |  | Місцеві бюджети | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | Медвежевушківська СЗШ І-ІІІ ст |  |  | Місцеві бюджети | 1477,8 |  | 30,0 |  | 1447,8 |  |
|  |  | Іванівська СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 1093,4 |  |  |  | 1093,4 |  |
|  |  | Сокиринецька СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 95,0 | 95,0 |  |  |  |  |
|  |  | Степанівська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети Державний бюджет | 1499,7 | 20,6 |  | 1479,1 339,1 1140,0 |  |  |
|  |  | Стадницька ЗОШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети Державний бюджет | 794,7 | 20,6 |  | 774.1 228,1 546,0 |  |  |
|  |  | Сосонська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | Деснянська АЗПСМ |  |  | Місцеві бюджети | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | Степанівська АЗПСМ |  |  | Місцеві бюджети | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | Реконструкція та улаштування опалювальних систем та котелень | 2014-2017 р.р. 2016 р. | Відділи освіти Вінницької райдержадміністрації, культури та туризму Вінницької райдержадміністрації, сільські та селищні ради | Державний та місцеві бюджети | 6004,819 | 350,0 | 1637,7 | 2100,8 | 3530,61 | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Гуменський СБК |  |  | Районний бюджет | 235,0 |  | 235,0 |  |  |  |
|  |  | Малокрушлинецький СБК |  |  | Місцеві бюджети | 360,0 |  |  | 360,0 |  |  |
|  |  | Сосонський СБК |  |  | Місцеві бюджети | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | Побережненський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ |  |  | Місцеві бюджети | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  | Ільківській СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |
|  |  | Мізяківсько-Хутірська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 1209,7 |  | 1209,7 |  |  |  |
|  |  | Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 493,0 | 300,0 | 193,0 |  |  |  |
|  |  | Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет Державний бюджет | 1883,9 |  |  | 948,6 | 935,3 27,3 908,0 |  |
|  |  | Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет | 46,0 |  |  |  | 46,0 |  |
|  |  | Великокрушлинецький СБК |  |  | Районний бюджет | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Сонечко» с.Пултівці |  |  | Місцеві бюджети: Обласний бюджет Районний бюджет Сільський бюджет | 542,2 70,0 306,7 165,5 |  |  | 542,2 70,0 306,7 165,5 |  |  |
|  |  | Деснянський НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст..» |  |  | Районний бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Малятко» с. Майдан |  |  | Районний бюджет | 135,019 |  |  |  | 135,019 |  |
|  |  | Гавришівський СБК |  |  | Державний бюджет сільський бюджет | 1614,291 1598,291 16,0 |  |  |  | 1614,291 1598,291 16,0 |  |
|  |  | Виведення котелень з підвального приміщення, над яким розташовано навчальні класи |  |  | Місцеві бюджети | 1430,6 |  |  | 1430,6 |  |  |
|  |  | Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст.. |  |  | Місцеві бюджети | 1430,6 |  |  | 1430,6 |  |  |
|  |  | Будівництво котельні | 2014-2017 р.р. 2016-2017 р.р. | Відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації, сільська рада | Місцеві бюджети | 4515,0 | 1465,0 | 1550,0 | - | 1500,0 |  |
| 2 | Будівництво нових потужностей | ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Агрономічне по вул. Мічуріна, 2 |  |  | Місцеві бюджети: районний бюджет сільський бюджет Районний бюджет | 2330,0 1180,0 1150,0 | 780,0 30,0 750,0 | 1550,0 1150,0 400,0 |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Будівництво блочно-модульної котельні хірургічного відділення № 2 ВРЦКЛ |  | Вороновицька селищна рада |  | 685,0 | 685,0 |  |  |  |  |
|  |  | Побережненський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ |  | Відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації | Районний бюджет | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 |  |
|  |  | Реконструкція системи пічного опалення на радіаторне з встановленням опалювального пункту на твердому паливі |  | Відділ освіти Вінницької райдержадміністрації, сільські та селищні ради | Державний та місцеві бюджети | 8337,5 |  |  | 759,7 | 7577,8 |  |
|  |  | Лаврівська СЗШ І-ІІ ст. | 2016-2017 р.р. |  | Районний бюджет Державний бюджет | 1962,4 1226,4 600,0 |  |  | 136,0 | 1826,4 1226,4 600,0 |  |
|  |  | Зарванецька ЗОШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 2204,4 |  |  | 136,4 | 2068,0 |  |
|  |  | Пултівецька (с.Красне) СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 257,2 |  |  | 257,2 |  |  |
|  |  | Переорська СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 1340,3 |  |  | 87,7 | 1252,6 |  |
|  |  | Лисогірська СЗШ І ст. |  |  | Місцеві бюджети | 614,8 |  |  | 52,8 | 562,0 |  |
|  |  | Щітецька СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 1958,4 |  |  | 89,6 | 1868,8 |  |
| 3 | Проведення санації будівель бюджетних установ | Утеплення приміщень | 2014-2017 р.р. |  | Державний бюджет та місцеві бюджети | 10407,347 |  | 2275,7 | 1761,8 | 7097,043 |  |
|  |  | Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст № 1 |  | Відділ освіти Вінницької районної державної адміністрації, відділ культури Вінницької районної державної адміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади | Бюджет ОТГ | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 540,0 |  |  |  | 540,0 |  |
|  |  | Лаврівська СЗШ І-ІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |
|  |  | Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  | Вінницько-Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ |  |  | Місцеві бюджети | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  | Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
|  |  | Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Місцеві бюджети: районний бюджет сільський бюджет | 2148,3 1279,7 868,6 |  | 942,5 942,5 | 1042,2 173,6 868,6 | 163,6 163,6 |  |
|  |  | Капітальний ремонт (утеплення стін та заміна покрівлі будівлі Вінницької центральної районної лікарні І черга) |  |  | Районний бюджет Державний бюджет | 3046,247 88,7260 2957,5210 |  |  |  | 3046,247 88,7260 2957,5210 |  |
|  |  | Капітальний ремонт фасаду Вінницької центральної районної лікарні лікувального корпусу |  |  | Місцеві бюджети | 1095,4 |  | 678,6 | 416,8 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Дзвіночок» с. Бохоники |  |  | Місцеві бюджети: районний бюджет сільський бюджет | 915,4 100,0 815,4 |  | 654,6 100,0 554,6 | 260,8 260,8 |  |  |
|  |  | Центральна районна бібліотека м.Вінниця |  |  | Районний бюджет | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |
|  |  | Районна дитяча музична школа с.Вінницькі Хутори |  |  | Районний бюджет | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |
|  |  | НВЗ ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей смт.Стрижавка |  |  | Районний бюджет | 42,0 |  |  | 42,0 |  |  |
|  |  | Вінницько-Хутірська АЗПСМ |  |  | Державний бюджет сільський бюджет | 727,196 719,996 7,20 |  |  |  | 727,196 719,996 7,20 |  |
|  |  | Заміна віконних блоків та дверей |  |  | Місцеві бюджети, кошти не бюджетних джерел | 18517,3 | 892,6 | 5467,2 | 6801,6 | 5355,9 |  |
|  |  | Лаврівська СЗШ І-ІІ ст. |  |  |  | 433,0 | 25,0 | 20,0 | 110,0 | 278,0 |  |
|  |  | Бохоницька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  | Районний бюджет Державний бюджет Районний бюджет Державний бюджет Районний бюджет Державний бюджет Районний бюджет сільський бюджет Бюджет ОТГ Місцеві бюджети: Обласний бюджет Районний бюджет сільський бюджет Місцевий бюджет сільський бюджет кошти не бюджетних джерел | 367,2 |  | 367,2 |  |  | Економія паливно-енергетичних ресурсів |
|  |  | Іванівська СЗШ І-ІІ ст. |  |  |  | 189,5 | 15,0 |  | 65,0 | 109,5 |  |
|  |  | Некрасовська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 506,5 |  | 109,5 | 216,7 | 180,3 5,3 175,0 |  |
|  |  | Медвеже-Вушківська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 346,4 |  | 121,0 | 163,6 | 61,8 |  |
|  |  | НВЗ ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей смт.Стрижавка |  |  |  | 596,2 | 11,0 | 177,5 | 275,8 | 131,9 3,9 128,0 |  |
|  |  | Зарванецька СЗШ І-ІІ ст.. |  |  |  | 156,6 | 42,6 | 83,5 | 16,3 | 14,2 |  |
|  |  | Агрономічненська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 517,5 |  | 422,0 | 95,5 |  |  |
|  |  | Михайлівська СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 550,6 |  | 425,0 | 71,2 | 54,4 |  |
|  |  | Пултівецька СЗШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 1011,0 |  | 151,0 | 45,8 | 814,2 |  |
|  |  | Прибузька СЗШ І-ІІ ст.. |  |  |  | 527,6 | 488,0 | 39,6 |  |  |  |
|  |  | Стадницька СЗШ І-ІІ ст.. |  |  |  | 406,9 |  | 100,0 | 115,0 | 191,9 |  |
|  |  | Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 1459,9 |  | 100,0 | 544,3 | 815,6 23,8 791,8 |  |
|  |  | Хижинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 570,6 80,6 80,0 410,0 |  | 120,0 80,0 40,0 | 40,6 0,6 40,0 | 410,0 410,0 |  |
|  |  | Ксаверівська ЗОШ І ст. |  |  |  | 133,3 |  | 133,3 |  |  |  |
|  |  | Малокрушлинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 520,9 |  | 179,0 | 341,9 |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт по заміні вікон Писарівської СЗШ |  |  |  | 1450,7 |  | 20,0 | 842,0 | 588,7 106,5 182,2 300,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт по заміні вікон Якушинецької СЗШ |  |  |  | 636,3 |  | 14,0 | 622,3 |  |  |
|  |  | Побережненський НВК: СЗШ І-ІІ ст.-ДНЗ |  |  |  | 455,7 |  |  | 205,7 | 250,0 |  |
|  |  | Великокрушлинецька ЗОШ І-ІІ ст. |  |  |  | 295,7 |  |  | 111,6 | 184,1 |  |
|  |  | Лука-Мелешківська ЗОШ І-ІІІ ст. заміна дверей |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  | Оленівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ |  |  |  | 700,7 |  | 341,6 | 110,0 | 249,1 |  |
|  |  | Вінницько-Хутірський НВК ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ |  |  |  | 1145,0 220,0 880,0 | 242,0 220,0 22,0 | 858,0 858,0 | 45,0 45.0 |  |  |
|  |  | Комарівський: НВК ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ |  |  |  | 510,0 |  | 60,0 | 450,0 |  |  |
|  |  | Вороновицька СЗШ І-ІІІ ст.. №1 |  |  | Районний бюджет Бюджет ОТГ | 1559,1 1444,8 114,3 |  |  | 1444,8 1444,8 | 114,3 114,3 |  |
|  |  | Гавришівська СЗШ І-ІІІ ст.. |  |  | Районний бюджет | 963,7 |  |  | 500,0 | 463,7 |  |
|  |  | Переорська СЗШ І-ІІ ст.. |  |  |  | 159,2 |  |  |  | 159,2 |  |
|  |  | Деснянський НВК «ДНЗ-ЗОШ І ст.» |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Перлина» с.Горбанівка |  |  |  | 10,5 |  |  | 10,5 |  |  |
|  |  | Вороновицька АЗПСМ |  |  |  | 360,0 |  | 360,0 |  |  |  |
|  |  | Великокрушлинецький СБК |  |  |  | 62,8 | 12,0 | 10,8 | 40,0 |  |  |
|  |  | Ксаверівський СБК |  |  |  | 136,0 | 18,0 |  | 118,0 |  |  |
|  |  | бібліотека-філія ЦБС с. Лаврівка |  |  |  | 19,0 | 19,0 |  |  |  |  |
|  |  | бібліотека-філія ЦБС с. Ксаверівка |  |  |  | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | Лаврівський СБК |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | Стадницький СБК |  |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |
|  |  | бібліотека-філія ЦБС с. Гуменне |  |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |
|  |  | бібліотека-філія ЦБС с. Широка Гребля |  |  | сільський бюджет | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |
|  |  | бібліотека-філія ЦБС с. Пултівці |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
|  |  | Малокрушлинецький СБК |  |  |  | 78,0 |  | 18,0 | 60,0 |  |  |
|  |  | Побережненський СБК |  |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |  |  |
|  |  | Майданський СБК |  |  |  | 90,0 |  | 15,0 |  | 75,0 |  |
|  |  | Мізяківсько-Хутірськаий СБК |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | Парпуровецький СБК |  |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |
|  |  | Гавришівський СБК |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  |  | Мізяківсько-Хутірська бібліотека |  |  |  | 17,9 |  | 17,9 |  |  |  |
|  |  | Луко-Мелешківський СБК |  |  |  | 370,0 |  | 370,0 |  |  |  |
|  |  | Широкогребельський СБК |  |  | районний бюджет | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  | Пултівецький СБК |  |  | районний бюджет | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт по заміні вікон в адміністративному будинку по вул. Хмельницьке шосе, 17 м. Вінниця, в т.ч. виготовлення ПКД |  | Вінницька районна рада |  | 472,3 |  | 472,3 |  |  |  |

____________________________________